国家重点文物保护专项补助资金

项目预（概）算编制规范

| 财政部教科文司 | 编 制 |
| --- | --- |
| 国家文物局办公室 |  |

二〇一三年十二月

目    录

一、总则	1

二、预（概）算编制及上报工作流程	3

三、预（概）算的组成	4

（一）保护规划编制预（概）算文本	4

（二）文物本体维修保护预（概）算文本	5

（三）安防、消防、防雷等保护性设施建设预（概）算文本	5

（四）陈列展示预（概）算文本	6

（五）文物本体保护范围内的保存环境治理预（概）算文本	7

（六）考古发掘预（概）算文本	7

（七）可移动文物保护预（概）算文本	8

四、预（概）算的编制方法	9

（一）预（概）算文件的签署	9

（二）编制说明的编制	9

（三）总预（概）算表的编制	10

（四）单位工程预（概）算或费用明细预（概）算的编制	11

（五）其他注意事项	16

五、预（概）算编制的质量控制	16

六、附件	18

附件1：工程建设其他费用参考计算方法	18

附件2-1：保护规划编制预（概）算文本格式	18

附件2-2：文物本体维修保护预（概）算文本格式	18

附件2-3-1：安防、消防保护性设施建设预（概）算文本格式	18

附件2-3-2：防雷保护性设施建设预（概）算文本格式	18

附件2-4：陈列展示预（概）算文本格式	18

附件2-5：文物本体保护范围内的保存环境治理预（概）算文本格式	18

附件2-6：考古发掘预（概）算文本格式	18

附件2-7：可移动文物保护预（概）算文本格式	18

# 一、总则

为规范国家重点文物保护专项补助资金（以下简称“文保专项”）管理，合理确定文物保护工程投资额度和有效控制工程造价，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国建筑法》和《文物保护工程管理办法》、《国家重点文物保护专项补助资金管理办法》（财教[2013]116号）、《建设项目设计概算编审规程》（CECA/GC 2- 2007）的有关规定，制定《文保专项项目预（概）算编制规范》（以下简称“本规范”）。

（一）本规范适用于文保专项项目预（概）算的编制。

（二）本规范对文保专项项目预（概）算文件的编制流程、预（概）算文件的组成、编制方法、编制程序等作出规定。

（三）文保专项项目预（概）算是设计文件的重要组成部分，是实行文物保护工程投资、项目实施全过程预算控制管理以及考核项目经济合理性的依据。

（四）文保专项项目预（概）算应按编制时项目所在地的价格水平测算，总投资应完整地反映编制时文物保护工程的实际投资；应考虑文物保护工程施工条件等因素对投资的影响；还应按项目合理工期预测项目实施期价格水平。

（五）本规范包括保护规划编制，文物本体维修保护，安防、消防、防雷等保护性设施建设，陈列展示，文物本体保护范围内的保存环境治理，考古发掘和可移动文物保护等7项预算文本类型。

预算文本类型与专项资金支持范围表

| 专项资金 支持范围 预算文本类型 | 全国重点文物保护单位保护 | 大遗址 保护 | 世界文化遗产保护 | 考古 发掘 | 可移动文物保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护规划编制 | √ | √ | √ |  |  |
| 文物本体维修保护 | √ | √ | √ |  |  |
| 安防、消防、防雷等保护性设施建设 | √ | √ | √ |  |  |
| 陈列展示 | √ | √ | √ |  |  |
| 文物本体保护范围内的保存环境治理 |  | √ |  |  |  |
| 考古发掘 |  |  |  | √ |  |
| 可移动文物保护 |  |  |  |  | √ |

# 二、预（概）算编制及上报工作流程

按照《国家重点文物保护专项补助资金管理办法》（财教[2013]116号）的相关规定，预（概）算编制及上报工作按照行政隶属关系和规定程序逐级申报。

（一）项目实施单位隶属于中央部门的，应当逐级报送至中央主管部门审核同意后，报财政部和国家文物局。

（二）项目实施单位隶属于地方的，应当逐级报送至省级财政部门和省级文物行政部门共同进行审核汇总后，报财政部和国家文物局。项目实施单位主管部门属于非文物系统的，应当由其主管部门审核同意后报同级财政部门和文物部门，由财政部门和文物部门逐级上报。

（三）项目实施单位为非国有的，实行事后补助办法，在项目完成并通过文物部门组织的验收后，编制申请补助数额，逐级报送至所在地方省级财政部门和省级文物行政部门，由省级财政部门联合省级文物行政部门对文物保护项目完成情况进行评估验收后，报财政部和国家文物局。

预（概）算编制及上报工作具体工作流程图

# 三、预（概）算的组成

## （一）保护规划编制预（概）算文本。

1.预（概）算文本的编制形式采用总预（概）算表、费用明细预（概）算表的形式。

2.预（概）算文本包括：

（1）封面及签署页、目录；

（2）编制说明；

（3）资金计划表；

（4）总预（概）算表；

（5）保护规划前期经费明细计算表、保护规划编制费明细计算表、其他费明细计算表；

（6）预（概）算相关资料等。

## （二）文物本体维修保护预（概）算文本。

1.预（概）算文本的编制形式采用总预（概）算表、单位工程预（概）算表的形式。

2.预（概）算文本包括：

（1）封面及签署页、目录；

（2）编制说明；

（3）资金计划表；

（4）总预（概）算表；

（5）单位工程预（概）算表（包括：单位工程费用表、单位工程预算表、单位工程人材机汇总表、措施项目计算汇总表）；

（6）其他费用计算表；

（7）预（概）算相关资料等。

## （三）安防、消防、防雷等保护性设施建设预（概）算文本。

1.预（概）算文本的编制形式采用总预（概）算表、单位工程预（概）算表的形式。

2.安防、消防等保护性设施建设预（概）算文本包括：

（1）封面及签署页、目录；

（2）编制说明；

（3）资金计划表；

（4）总预（概）算表；

（5）设备（主材）购置费用计算表；

（6）单位工程预（概）算表（包括：安装工程费用表、安装工程直接工程费计算表、措施费计算表）；

（7）其他费用计算表；

（8）预（概）算相关资料等。

3.防雷保护性设施建设预（概）算文本包括：

（1）封面及签署页、目录；

（2）编制说明；

（3）资金计划表；

（4）总预（概）算表；

（5）单位工程预（概）算表（包括：单位工程费用表、单位工程预算表、单位工程人材机汇总表、措施项目计算汇总表）；

（6）其他费用计算表；

（7）预（概）算相关资料等。

## （四）陈列展示预（概）算文本。

1.预（概）算文本的编制形式采用总预（概）算表、单位工程预（概）算表的形式。

2.预（概）算文本包括：

（1）封面及签署页、目录；

（2）编制说明；

（3）资金计划表；

（4）总预（概）算表；

（5）单位工程预（概）算表（包括：单位工程费用表、单位工程预算表、单位工程人材机汇总表、措施项目计算汇总表）；

（6）其他费用计算表；

（7）预（概）算相关资料等。

## （五）文物本体保护范围内的保存环境治理预（概）算文本。

1.预（概）算文本的编制形式采用总预（概）算表、单位工程预（概）算表的形式。

2.预（概）算文本包括：

（1）封面及签署页、目录；

（2）编制说明；

（3）资金计划表;

（4）总预（概）算表；

（5）单位工程预（概）算表（包括：保存环境治理工程费用计算表、保存环境治理工程预概算表）；

（6）其他费用计算表；

（7）预（概）算相关资料等。

## （六）考古发掘预（概）算文本。

1.预（概）算文本的编制形式采用总预（概）算表、费用明细预（概）算表的形式。

2.预（概）算文本包括：

（1）封面及签署页、目录；

（2）编制说明；

（3）资金计划表；

（4）总预（概）算表；

（5）考古调查费明细表，考古勘察费明细表，考古发掘费明细表（含：发掘人工费计算表、其他发掘费计算表）；

（6）其他费用计算表；

（7）预（概）算相关资料等。

## （七）可移动文物保护预（概）算文本。

1.预（概）算文本的编制形式采用总预（概）算表、费用明细预（概）算表的形式。

2.预（概）算文本包括：

（1）封面及签署页、目录；

（2）编制说明；

（3）资金计划表；

（4）拟进行技术保护藏品、保管品清单；

（5）项目预（概）算汇总表；

（6）费用明细计算表；

（7）材料、工器具购置明细表；

（8）预算相关资料等。

# 四、预（概）算的编制方法

文保专项项目预（概）算文本的编制包括：预（概）算文件的签署、编制说明的编制、总预（概）算表的编制、单位工程预（概）算或费用明细预（概）算的编制。

## （一）预（概）算文件的签署。

1.预（概）算文件封面应加盖编制单位公章，签署页按编制人、审核人、审定人、法定负责人顺序签署。

2.预（概）算文件经签署（加盖执业或从业印章）后才能生效。

## （二）编制说明的编制。

1.项目概况：简述文物保护对象概况、文物保护工程的项目地点、设计规模、工程性质（如：抢险加固、修缮、保护性设施建设、迁移等）、工程类别、建设期（年限）、主要工程内容等。

可移动文物应说明文物或品类名称、数量、收藏保管单位名称、采用的主要工艺、修复文物的等级、计划进度等。

2.主要技术经济指标：项目预（概）算总投资及主要分项投资、主要单位投资指标等。

3.资金来源：如果资金来源为多种渠道，应分别说明。

4.编制依据：预（概）算编制依据是指编制项目预（概）算所需的一切基础资料，包括但不限于：

- 国家文物局批复的项目设计方案及批复文件；

- 项目涉及的预（概）算指标或定额；

- 国家、行业和地方政府有关法律、法规或规定；

- 项目涉及的设备材料供应及价格；

- 项目的管理（含监理）、施工条件；

- 项目的技术复杂程度，以及新技术、专利使用情况；

- 有关文件、合同、协议等。

5.其他需要说明的问题。

## （三）总预（概）算表的编制。

1.保护规划编制的总预（概）算一般由保护规划前期经费、保护规划编制费、其他费组成。详见附件2-1。

2.文物本体维修保护、安防、消防、防雷等保护性设施建设、陈列展示、文物本体保护范围内的保存环境治理4项的总预（概）算一般由工程费用、其他费用、预备费组成。详见附件2-2、附件2-3、附件2-4、附件2-5。

（1）工程费用。

综合预（概）算以单项工程所属的单位工程预（概）算为基础，采用综合预（概）算表进行编制，分别按各单位工程预（概）算汇总成若干个单项工程综合预（概）算。

对单一的、具有独立性的单项文物保护工程，直接编制总预（概）算。文物保护工程一般排列顺序：本体建（构）筑物、附属建（构）筑物、配套系统。

（2）其他费用。

一般按其他费用预（概）算顺序列项,包括国家文物保护专项补助经费管理办法中规定的开支内容等。

文物保护工程其他费用一般包括建设单位管理费、勘测费、设计费、监理费、招投标代理费、审计费等。项目单位可根据项目实际情况进行选项，一般情况建设单位管理费、勘测费、设计费、监理费、审计费等是必选项。详见附件1工程建设其他费用参考计算方法。

（3）预备费。

预备费以总预（概）算第一部分“工程费用”和第二部分“其他费用”之和为基数的百分比计算。

《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA/GC 4-2009）中工程咨询预备费费率参考标准，工程概（预）算阶段的预备费率为4—6%，项目单位可根据项目具体情况进行确定。

3.考古发掘的总预（概）算一般由项目费用（考古调查费、考古勘探费、考古发掘费）、其他费用（测绘费、资料整理和报告出版费、审计费）、预备费组成。详见附件2-6。

4.可移动文物保护的总预（概）算一般由方案设计费、测试化验加工费、材料费、工器具购置费、劳务费、专家咨询费、资料整理和报告出版费、其他（项目管理费、不可预见费等）组成。详见附件2-7。

## （四）单位工程预（概）算或费用明细预（概）算的编制。

1.文物保护规划编制的费用明细预（概）算应根据相关标准及要求进行编制。

（1）文物保护规划编制前期经费包括：测绘费或测绘图购买经费；卫星影像或航片等影像数据购买经费。测绘费或测绘图购买经费可参考《测绘生产成本费用定额》及有关规定编制，一般不超过规划编制经费的30%。卫星影像或航片等影像数据购买经费按照市场收费实际情况进行测算。

（2）保护规划编制费按规划范围规模计算，并乘以文物类型系数、规划类型系数、其他调整系数。规划范围为公布的保护范围和建设控制地带。

（3）其他费按照项目实际情况进行编制。

2.文物本体维修保护的单位工程预（概）算是编制单项工程综合预（概）算的依据，单位工程预（概）算项目根据单项工程中所属的每个单体按专业分别编制。单位工程预（概）算一般分文物保护工程、保护性构筑工程、文物保护设备及安装工程三大类。

（1）费用内容及组成见住房城乡建设部、财政部《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）。包括直接费、间接费（规费、企业管理费）、利润、税金等。各地区依照有关地区的规定执行。

（2）一般的单位工程预（概）算明细采用“建筑工程预（概）算表”编制，按构成单位工程的主要分部分项工程编制，根据批复的方案设计工程量按工程所在省、自治区、直辖市颁发的预算定额（指标）或行业预算定额（指标），以及工程费用定额计算。

所在地区没有预算定额的，可参考临近地区或1995年《全国统一房屋修缮工程预算定额 古建筑分册》和当地编制期人材机市场价格。由于大部分文物保护修缮工程一直延用以前的施工工艺，而1995年的《全国统一房屋修缮工程预算定额 古建筑分册》里的各定额子目的人材机含量并无太大变化，变化的主要是人材机的价格，按现行造价管理办法规定，定额单价或清单综合单价由市场价格确定，可参考各地区造价管理部门发布的造价信息计入，文物保护用特殊材料可通过市场询价计入。

3.安防、消防等保护性设施建设的单位工程预（概）算可采用信息产业部《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》（HYD41-2005）进行编制。单位工程预（概）算费用由设备购置费及安装工程费组成。

（1）设备购置费包括设备原价、运杂费、采购及保管费、运输保险费。运杂费、采购及保管费、运输保险费是以设备原价为基数按照规定的费率计算。

（2）安装工程费包括直接费（直接工程费、措施费）、间接费（企业管理费、规费）、利润、税金等。预（概）算明细按构成安装工程的主要分部分项工程编制，根据批复的方案设计工程量按行业预算定额（指标）计算。

4.防雷保护性设施建设的单位工程预（概）算须根据项目性质（新建或改造）选用本地区适用定额进行编制。如保护对象缺少防雷设施，需新建防雷设施，应选用项目所在地新建工程预算及费用定额进行编制；若保护对象已有防雷设施，需对原有防雷设施进行改造，应选用项目所在地房屋修缮工程预算及费用定额进行编制。

（1）费用内容及组成一般包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、企业管理费、利润、规费、税金等。各地区依照有关地区的规定执行。

（2）一般的单位工程预（概）算明细采用“单位工程预（概）算表”编制，按构成单位工程的主要分部分项工程编制，根据批复的方案设计工程量按工程所在省、自治区、直辖市颁发的预算定额（指标）或行业预算定额（指标），以及工程费用定额计算。

5.陈列展示的单位工程预（概）算应选用本地区适用定额进行编制，一般选用项目所在地新建工程预算及费用定额。

（1）费用内容及组成一般包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、企业管理费、利润、规费、税金等。各地区依照有关地区的规定执行。

（2）一般的单位工程预（概）算明细采用“单位工程预（概）算表”编制，按构成单位工程的主要分部分项工程编制，根据批复的方案设计工程量按工程所在省、自治区、直辖市颁发的预算定额（指标）或行业预算定额（指标），以及工程费用定额计算。

6.文物本体保护范围内的保存环境治理的单位工程预（概）算应选用本地区适用定额进行编制。

（1）费用内容及组成包括直接工程费、规费、企业管理费、利润、税金等。各地区依照有关地区的规定执行。

（2）单位工程预（概）算明细采用“保存环境治理工程预（概）算表”编制，按构成单位工程的主要分部分项工程编制，根据批复的方案设计工程量按工程所在地类似工程的预算定额（指标），以及工程费用定额计算。各项价格（人材机）应根据编制期市场信息价计入。

7. 考古发掘费用明细预（概）算应根据《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》编制。

（1）考古调查经费按调查面积和每平方公里调查费单价进行计算。

（2）考古勘探费用包括普探费用和重点勘探费用。计算方法按照勘探面积、定额工日及人工费单价进行计算。其中人工费单价应根据项目所在地市场信息价计入。

（3）考古发掘费用由发掘人工费、其他发掘费、发掘工作管理费、安全保卫费、不可预见费等组成。其中：

发掘人工费包括民工费和技术工人费，计算方法按照勘探面积、定额工日及人工费单价进行计算。其中人工费单价应根据项目所在地市场信息价计入。

其他发掘费包括消耗材料费、器材设备更新折旧费、记录资料、运输费、占地补偿费、临时建筑设施费、标本测试费等，各项费用以发掘人工费为基数，按照相应的定额费率进行计算。

发掘工作管理费、安全保卫费、不可预见费等根据项目实际情况计算。

8.可移动文物保护的费用明细预（概）算需严格按照专项资金管理办法中规定的文物技术保护支出内容进行编制。其中除各项费用的测算明细说明外，还需编制“拟进行技术保护藏品、保管品清单”，说明各文物的名称、文物级别、质地、时代、残损程度、照片编号等；“材料、工器具购置明细表”应包括名称、型号、产地、品牌、数量、单价、合价等。

对于大型仪器设备应当在充分考虑地区间共用及文物保护工作的实际需要前提下申请购置，同时还应明确仪器设备拟安装场地、操作及管理人员情况、日后运行维护情况，并提供仪器设备供货商报价单。

## （五）其他注意事项。

1.金额以元为计算单位，保留两位小数。

2.文字使用简体中文、宋体GB2312、小四号字体；排版及装订，采用A4纸打印、胶装。

# 五、预（概）算编制的质量控制

（一）预（概）算文件应与批准方案的相关内容一致。

（二）预（概）算文件一般由设计单位或造价咨询单位负责编制，相关单位应当共同制定编制原则、方法，以及确定合理的预（概）算投资水平，并对预（概）算的编制质量、投资水平负责。

（三）项目设计负责人和预（概）算负责人对全部预（概）算的质量负责；预（概）算文件编制人员应参与设计方案或工作方案的讨论，设计负责人须提供满足预（概）算文件编制深度的技术资料；预（概）算文件编制人员对投资的合理性负责。

（四）对于工程类项目，其编制与审查人员必须具有国家注册造价工程师资格，或者具有省市（行业）颁发的造价员资格证，并根据工程项目大小按持证专业承担相应的编制工作。其他类项目，其编制与审查人员应具有该行业从业经历，了解相关材料、设备、人工等市场价格信息，根据项目实际情况承担相应的编制工作。

（五）各级主管部门可根据所主管的项目特点制定预算编制质量的管理办法，并对编制人员采取相应的措施进行考核。

# 六、附件

- 附件1：工程建设其他费用参考计算方法

- 附件2-1：保护规划编制预（概）算文本格式

- 附件2-2：文物本体维修保护预（概）算文本格式

- 附件2-3-1：安防、消防保护性设施建设预（概）算文本格式

- 附件2-3-2：防雷保护性设施建设预（概）算文本格式

- 附件2-4：陈列展示预（概）算文本格式

- 附件2-5：文物本体保护范围内的保存环境治理预（概）算文本格式

- 附件2-6：考古发掘预（概）算文本格式

- 附件2-7：可移动文物保护预（概）算文本格式